5. Liste des risques

Historique des révisions

Version	Date	Modification	Auteur
V1.0	24/03/11	Création du document	RAFFIN Ludovic

Les risques sont triés par ordre critique du plus important (5) au moins important (1). Les risques et les indicateurs en italique n’ont plus qu’une faible probabilité d’apparaître puisqu’ils ont été réduits lors des itérations précédentes.
Importance du risque	Description et impact	Indicateurs	Stratégie de réduction du risque
5	Le logiciel ne correspond pas aux attentes initiales	Fonctionnalités non conformes aux prévisions / Contraintes non respectées / Documentation incomplète, Difficulté dans l'utilisation du système	Fournir des prototypes lors des revues pour validation par le client / Valider chaque étape de l’avancement du logiciel et de la documentation / Tenir au courant le client grâce à de nombreuses revues
4	Dépassement des charges et des délais	Charges de réalisation d’une activité supérieures aux charges estimées pour cette activité / Délai du projet dépassé	Définir une architecture réalisable (de manière séparée) / Suivi hebdomadaire de l’avancement par le chef de projet (Analyse des temps passés, restes à passer et dépassements de charges) / Chaque membre de l’équipe propose des estimations pour ses tâches en début d’itération. / Ces estimations sont à négocier et à discuter avec le chef de projet, qui rassemble ensuite l’ensemble des heures / Le chef de projet prévoit les dates de réalisations de chaque tâche en début d’itération
2	Mauvaise maîtrise des techniques et des technologies utilisées sur le projet	Difficultés pour s’approprier les outils et les techniques / Difficultés à mettre en œuvre les IHM prototypées	Se former aux divers outils utilisés / Se former aux technologies utilisées / Comparer les différentes technologies utilisables et évaluer leur complexité d’utilisation et leur niveau de fonctionnalités
1	Logiciel difficile à maintenir et à faire évoluer	Commentaires non fréquents et non pertinents dans le code / Redondance du code / Documentation incomplète / Base de données mal conçue / Modèles de données non fonctionnel	Réaliser une architecture modulaire / Insister sur la conception / Bien documenter / Utiliser un générateur de documentation / Bien commenter le code